
**Stampee: Status du projet**

**(Mise à jour incluant Sprint 1 et 2)**

**Modélisation de la base de données (Mise à jour fin du sprint 1)**

Version typée :



**Sommaires des efforts**

**Product backlog Sprint 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Story ID** | **Section** | **Story name/description** | **Status** | **Size** | **Sprint** | **Priority** | **User Story** | **User Type** |
| 3 | Site general | En tant que propriétaire, je veux que le site  soit accessible via un téléphone et une tablette | Planned |  | 3 | C |  | visiteur |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Page Accueil | En tant que visiteur, je peux avoir accès a une page accueil présentant le site et ses options | Done |  | 1 | M |  | visiteur |
| 5 | Page Accueil | En tant que visiteur, je peux avoir accès a une page accueil présentant les offres en cours et/ou celle mises en valeurs(4-12) | Planned |  | 3 | S |  | visiteur |
| 6 | Page Accueil | En tant que visiteur, je peux avoir accès a une page accueil présentant Le Lord Stampee(biographie, etc) | Done |  | 1 | M |  | visiteur |
| 7 | Page Accueil | En tant que visiteur, je peux avoir accès a une page accueil affichant des actualités | Planned |  | 3 | C |  | visiteur |
| 8 | Page Accueil | En tant que visiteur, je peux avoir accès a une page accueil avec navigation donnant a acces a une rublique d'aide | Planned |  | 3 | C |  | visiteur |
| 9 | Page Accueil | En tant que visiteur, je peux avoir accès a une page accueil avec navigation donnant a un formulaire de contact | Planned |  | 3 | S |  | visiteur |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Interface Admin (tout usager ) | En tant que membre, je peux m'inscrire et me créer un profil | Done |  | 1 | M |  | usager(tout) |
| 12 | Interface Admin (tout usager ) | En tant que membre, je peux modifier mon profil | Done |  | 1 | S |  | usager(tout) |
| 13 | Interface Admin (tout usager ) | En tant que membre, je peux effacer mon profil | Ongoing |  | 2 | S |  | usager(tout) |
| 14 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux définir des encheres comme 'Coups de coeur de Lord' | Ongoing |  | 2 | M |  | usager(acheteur) |
| 15 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux ajouter des actualités sur le site | Planned |  | 3 | C |  | usager(acheteur) |
| 16 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux modifier et effacer des actualités sur le site | Planned |  | 3 | C |  | usager(acheteur) |
| 17 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux visualiser tout les utilisateurs | Done |  | 1 | S |  |  |
| 18 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux modifier(ajouter, éditer, supprimer) les utilisateurs | Ongoing |  | 2 | C |  | usager(acheteur) |
| 19 | Interface Admin(usager acheteur) | En tant que membre(acheteur), je peux avoir accès mon historique d'achats | Removed |  | 3 | M |  | usager(acheteur) |
| 20 | Interface Admin(usager acheteur) | En tant que membre(acheteur), je peux voir l'état des items ou j'ai placé une offre( dans la section « Profil ») | Ongoing |  | 2 | M |  | usager(acheteur) |
| 21 | Interface Admin(usager acheteur) | En tant que membre(acheteur), je peux être avisé du status d'une enchere (nouvelle offre surpassant la mienne, enchère qui se termine bientot) | Planned |  | 3 | C |  | usager(acheteur) |
| 22 | Interface Admin(usager acheteur) | En tant que membre(acheteur), je peux être avisé lorsqu'une enchère est terminée( perdue | Planned |  | 3 | C |  | usager(acheteur) |
| 23 | Interface Admin(usager acheteur) | En tant que membre(acheteur), je peux être avisé lorsqu'une enchère est remportée, de facon avoir le status de l'envoie du timbre | Planned |  | 3 | S |  | usager(acheteur) |
| 24 | Interface Admin(usager acheteur) | En tant que membre(acheteur), je peux faire le paiement | Removed |  | 2 | M |  | usager(acheteur) |
| 25 | Interface Admin(usager acheteur) | En tant que membre(acheteur), je peux recevoir une facture | Removed |  | 2 | S |  | usager(acheteur) |
| 26 | Interface Admin(usager acheteur) | En tant que membre(acheteur), je peux Noter l'item et la transaction lorsque celle ci est complétée | Planned |  | 3 | C |  | usager(acheteur) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux ajouter   une enchère | Ongoing |  | 1 | M |  | Administrateur |
| 29 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux avoir acces a l'historique de facturation | Removed |  | 2 | S |  | Administrateur |
| 30 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que membre ou administrateur, je peux avoir acces mes encheres (présente et passées) | Ongoing |  | 2 | M |  | Administrateur |
| 31 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux modifier une enchère | Ongoing |  | 2 | C |  | Administrateur |
| 32 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux supprimer une enchère | Planned |  | 3 | S |  | Administrateur |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  | Administrateur |
| 34 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux avoir accès mon historique de vente | Removed |  | 3 | S |  | Administrateur |
| 35 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur/utilisateur, je peux voir l'état des items ou des utilisateur ont placé une offre( dans l'admin) | Ongoing |  | 2 | M |  | Administrateur |
| 36 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux être avisé du status d'une enchere (nouvelle offre , enchère qui se termine bientot, enchere terminée) | Planned |  | 3 | C |  | Administrateur |
| 37 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux être avisé lorsqu'une enchère est remportée, de facon a shipper le timbre | Planned |  | 3 | C |  | Administrateur |
| 38 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux modifier le status de la vente (shippé, complet, etc) | Planned |  | 3 | M |  | Administrateur |
| 39 | Interface Admin (usager administrateur) | En tant que administrateur, je peux Noter l'item et la transaction lorsque celle ci est complétée | Planned |  | 3 | C |  | Administrateur |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Interface Catalogue | En tant que membre, je peux filtrer les enchères pour voir mes favoris | Ongoing |  | 2 | C |  | visiteur |
| 41 | Interface Catalogue | En tant que membre, je peux filtrer les enchères pour voir Les Coups de coeur de Lord | Ongoing |  | 2 | S |  | visiteur |
| 42 | Interface Catalogue | En tant que membre, je peux trier et parcourir les encheres selon leur status (actives ou archivées, ou toutes) | Planned |  | 3 | C |  | visiteur |
| 43 | Interface Catalogue | En tant que membre, je peux filtrer les encheres selon plusieurs criteres( pays d’origine, de l’année de publication, de la condition, etc) | Planned |  | 3 | S |  | visiteur |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Interface Fiche et/ou vignette | En tant que membre, je veux mettre une enchere dans mes favoris | Ongoing |  | 2 | S |  | usager(acheteur) |
| 45 | Interface Fiche et/ou vignette | En tant que membre je peux placer des offres, à répétition sur une ou des enchères. | Ongoing |  | 2 | M |  | usager(acheteur) |
| 46 | Interface Fiche et/ou vignette | En tant que membre, je peux voir les timbres de proche | Planned |  | 3 | C |  | visiteur |
| 47 | Interface Fiche et/ou vignette | En tant que membre, je peux commenter une enchere | Planned |  | 3 | C |  | usager(acheteur) |
| 48 | Interface Fiche et/ou vignette | En tant que membre, je peux voir des information sur un timbre (entité « Timbre ») | Ongoing |  | 1 | M |  | visiteur |
| 49 | Interface Fiche et/ou vignette | En tant que membre, je peux voir des information sur les encheres en cours sur un timbre (entité « Enchère ») | Ongoing |  | 1 | M |  | visiteur |
| 50 | Interface Fiche et/ou vignette | En tant que membre, le peux placer une ou plusieurs offres | Planned |  | 2 | M |  | usager(acheteur) |

**Sprint 1 backlog**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint implementation days** |  |  |  | **Effort** | **Remaining on implementation day…** | |  |
| **Trend calculated based on last** |  | **Days** | **Totals** | **94** | **0** | **42** |  |
| **Task name** | **Story ID** | **Responsible** | **Status** | **Est.** | **1** | **2** | **3** |
| Page deja créée, mettre en ligne | 4 | Francois | Done | 1 | 0 |  |  |
| Page deja créée, mettre en ligne | 6 | Francois | Done | 1 | 0 |  |  |
| Concevoir le formulaire d'inscription avec les champs requis. | 11 | Francois | Done | 3 |  | 0 |  |
| Implémenter la fonctionnalité d'enregistrement des informations saisies lors de l'inscription. | 11 | Francois | Done | 5 |  | 0 |  |
| Mettre en place un système d'authentification pour permettre aux utilisateurs de se connecter. | 11 | Francois | Done | 10 |  | 0 |  |
| Créer une interface conviviale pour permettre aux utilisateurs de compléter leur profil. | 11 | Francois | Done | 4 |  | 0 |  |
| Tests | 11 | Francois | Done | 4 |  | 0 |  |
| Interface (ajout du bouton, confirmations) | 12 | Francois | Done | 1 |  | 0 |  |
| Backend | 12 | Francois | Done | 1 |  | 0 |  |
| Base de donnée | 17 | Francois | Done | 2 |  | 0 |  |
| Interface | 17 | Francois | Done | 3 |  | 0 |  |
| Backend | 17 | Francois | Done | 3 |  | 0 |  |
| Tests | 17 | Francois | Done | 3 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concevoir le formulaire d'ajout d'enchère avec les champs nécessaires. | 28 | Francois | Ongoing | 5 |  | 3 |  |
| Valider les informations saisies lors de l'ajout de l'enchère. | 28 | Francois | Ongoing | 2 |  | 1 |  |
| Enregistrer les détails de l'enchère dans la base de données. | 28 | Francois | Ongoing | 2 |  | 1 |  |
| Mettre à jour l'interface utilisateur pour afficher la nouvelle enchère ajoutée. | 28 | Francois | Ongoing | 10 |  | 4 |  |
| Tests | 28 | Francois | Ongoing | 5 |  | 1 |  |
| Database/architecture | 48 | Francois | Ongoing | 2 |  | 2 |  |
| Conception de l'interface (vignette) pour la page catalogue (grid et liste) | 48 | Francois | Ongoing | 3 |  | 2 |  |
| Conception de l'interface (Fiche) pour la page fiche(alpha) | 48 | Francois | Ongoing | 4 |  | 6 |  |
| Ajout des informations (entité timbre), soit: Nom, Date de création, Couleur(s), Pays d'origine, Image(s), condition, Tirage, Dimensions, certifié. | 48 | Francois | Ongoing | 2 |  | 3 |  |
| Lier les actions | 48 | Francois | Ongoing | 2 |  | 2 |  |
| Tests | 48 | Francois | Ongoing | 3 |  | 3 |  |
| Database/architecture | 49 | Francois | Ongoing | 2 |  | 1 |  |
| Conception de l'interface (vignette) pour la page catalogue (grid et liste) | 49 | Francois | Ongoing | 3 |  | 2 |  |
| Conception de l'interface (Fiche) pour la page fiche(alpha) | 49 | Francois | Ongoing | 4 |  | 2 |  |
| Ajout des informations (entité Enchere), soit:Période d'activité(début,fin), prix plancher, offre actuelle (prix, nom du membre), quantité de mises, coup de coeur du Lord | 49 | Francois | Ongoing | 2 |  | 6 |  |
| Lier les actions | 49 | Francois | Ongoing | 2 |  | 3 |  |
| Tests | 49 | Francois | Ongoing | 3 |  | 2 |  |

**Sprint 2 backlog(voir document complet dans le dossier ‘Documents originaux’)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint implementation days** | 6 |  |  | **Effort** | **Remaining on implementation day…** |
| **Trend calculated based on last** | 6 | **Days** | **Totals** | **205** | **97** |
| **Task name** | **Story ID** | **Responsible** | **Status** | **Est.** | **1** |
| Database/architecture | 40 | Francois |  | 2 |  |
| Conception de l'interface de filtrage des enchères pour les favoris. | 40 | Francois |  | 4 |  |
| Implémentation du marquage des enchères comme favoris par les membres.(voir storyID 44) | 40 | Francois |  | 2 |  |
| Filtrage des enchères affichées pour n'afficher que les favoris sélectionnés. | 40 | Francois |  | 4 |  |
| Tests | 40 | Francois |  | 2 |  |
| Database/architecture | 41 | Francois |  | 2 |  |
| Conception de l'interface de filtrage des enchères pour les Coups de coeur . | 41 | Francois |  | 2 |  |
| Implémentation du marquage des enchères comme Coups de coeur par l'admin | 41 | Francois |  | 4 |  |
| Filtrage des enchères affichées pour n'afficher que les Coups de coeur . | 41 | Francois |  | 3 |  |
| Tests | 41 | Francois |  | 2 |  |
| Database/architecture | 42 | Francois |  | 1 |  |
| Conception de l'interface de filtrage des enchères selon status . | 42 | Francois |  | 2 |  |
| Implémentation du marquage des enchères(status) par l'admin (temporaire) | 42 | Francois |  | 3 |  |
| Filtrage des enchères affichées pour afficher selon le status. | 42 | Francois |  | 2 |  |
| Tests | 42 | Francois |  | 2 |  |
| Database/architecture | 43 | Francois |  | 2 |  |
| Conception de l'interface de filtrage des enchères selon pays d’origine, de l’année de publication, de la condition, etc) | 43 | Francois |  | 5 |  |
| Implémentation d'un mode 'edit' (premilinaire/draft) pour les encheres | 43 | Francois |  | 4 |  |
| Filtrage des enchères affichées pour afficher selonle filtrage | 43 | Francois |  | 5 |  |
| Tests | 43 | Francois |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Database/architecture(voir storyID 41) | 44 | Francois |  | 1 |  |
| Tests | 44 | Francois |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Database/ui/backend/test | 13 |  | Ongoing | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Database/ui/backend/test | 14 |  | Planned | 4 |  |
| Database/ui/backend | 18 |  | Ongoing | 6 | 3 |
| tests | 18 |  | Ongoing | 3 | 2 |
| UI | 20 |  | Ongoing | 6 | 2 |
| Database/ui/backend | 20 |  | Ongoing | 3 | 1 |
| tests | 20 |  | Ongoing | 4 | 3 |
| UI | 30 |  | Ongoing | 7 | 3 |
| Database/ui/backend | 30 |  | Ongoing | 5 | 1 |
| tests | 30 |  | Ongoing | 4 | 2 |
| Database/ui/backend/test | 31 |  | Ongoing | 8 | 3 |
| UI | 35 |  | Ongoing | 6 | 4 |
| Database/ui/backend | 35 |  | Ongoing | 3 | 2 |
| tests | 35 |  | Ongoing | 5 | 4 |
| UI | 40 |  | Planned | 5 | 5 |
| Database/ui/backend | 40 |  | Planned | 4 | 4 |
| tests | 40 |  | Planned | 3 | 3 |
| UI | 41 |  | Planned | 2 | 2 |
| Database/ui/backend | 44 |  | Planned | 2 | 2 |
| tests | 44 |  | Planned | 2 | 2 |
| UI | 45 |  | Planned | 5 | 5 |
| Database/ui/backend | 45 |  | Planned | 7 | 7 |
| tests | 45 |  | Planned | 2 | 2 |
| Concevoir le formulaire d'ajout d'enchère avec les champs nécessaires. | 28 | Francois | Ongoing | 5 | 3 |
| Valider les informations saisies lors de l'ajout de l'enchère. | 28 | Francois | Ongoing | 2 | 1 |
| Enregistrer les détails de l'enchère dans la base de données. | 28 | Francois | Ongoing | 2 | 1 |
| Mettre à jour l'interface utilisateur pour afficher la nouvelle enchère ajoutée. | 28 | Francois | Ongoing | 10 | 4 |
| Tests | 28 | Francois | Ongoing | 5 | 1 |
| Database/architecture | 48 | Francois | Ongoing | 2 | 2 |
| Conception de l'interface (vignette) pour la page catalogue (grid et liste) | 48 | Francois | Ongoing | 3 | 2 |
| Conception de l'interface (Fiche) pour la page fiche(alpha) | 48 | Francois | Ongoing | 4 | 6 |
| Ajout des informations (entité timbre), soit: Nom, Date de création, Couleur(s), Pays d'origine, Image(s), condition, Tirage, Dimensions, certifié. | 48 | Francois | Ongoing | 2 | 3 |
| Lier les actions | 48 | Francois | Ongoing | 2 | 2 |
| Tests | 48 | Francois | Ongoing | 3 | 3 |
| Database/architecture | 49 | Francois | Ongoing | 2 | 1 |
| Conception de l'interface (vignette) pour la page catalogue (grid et liste) | 49 | Francois | Ongoing | 3 | 2 |
| Conception de l'interface (Fiche) pour la page fiche(alpha) | 49 | Francois | Ongoing | 4 | 2 |
| Ajout des informations (entité Enchere), soit:Période d'activité(début,fin), prix plancher, offre actuelle (prix, nom du membre), quantité de mises, coup de coeur du Lord | 49 | Francois | Ongoing | 2 | 6 |
| Lier les actions | 49 | Francois | Ongoing | 2 | 3 |
| Tests | 49 | Francois | Ongoing | 3 | 2 |